แบบ ผด. 5

เปลี่ยนแปลงแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ปีงบประมาณ  2560  (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

รายงาน  ณ  วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน ( / ) | วิธีการ ( / ) | ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว | แผนปฏิบัติการ | แผนการจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายใน ปี 2560 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี....... (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |
| จากเดิม |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.70 เมตร | 1 หลัง | - | / |  | / | / |  | / |  | ม.ค. 2560 | ก.พ. 2560 | พ.ค. 2560 | 1,850,000.- |  |  |
| เปลี่ยนแปลงเป็น |
| 1. | “ | ก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต. ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร | 1 หลัง | - | / |  | / | / |  | / |  | มี.ค. 2560 | มี.ค. 2560 | ก.ค. 2560 | 1,383,000.- |  | เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง โอนลดงบประมาณ |

แบบ ผด. 6

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่    อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น    กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2560                                                                          ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | การเบิก - จ่าย | เป็นไปตามแผน ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน ( / ) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |  |  |  |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ (กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร) 1,383,000.- บาท | 1 หลัง | สอบราคา | 9 มี.ค. 60 | 7 เม.ย. 60 (-1,380,000-) | - | - |  | / |  |  |